**11. Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

**11.1. Паспорт Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление градостроительной деятельности администрации городского округа Красногорск | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| Администрация городского округа Красногорск | Всего: в том числе: | 4 296665,59 | 5 650 652,73 | 3 961 565,75 | 3 145 500,0 | 955 000,0 | 18009384,07 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 670158,587 | 2208735,21 | 621250,75 | 0,00 | 0,00 | 3500144,547 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 889507,00 | 671 917,52 | 1 129 315,00 | 1084000,00 | 0,00 | 3 774739 ,52 |
| Внебюджетные источники | 2737000,00 | 2770000,00 | 2211000,0 | 2061500,00 | 955000,00 | 10734500,00 |

**11.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 3**

Реализация Подпрограммы 3 предусматривает реализацию мероприятий, которые обеспечат развитие сферы дошкольного образования городского округа Красногорск предоставление всем детям в возрасте от 2 месяцев до 7 лет доступности получения услуг дошкольного образования. Будет продолжено развитие сети организаций дошкольного образования, в том числе создание новых и развитие уже имеющихся объектов дошкольного образования (включая реконструкцию со строительством пристроек).

Для обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет будут реализованы мероприятия по созданию объектов дошкольного образования, включая реконструкцию со строительством пристроек.

Мероприятия Подпрограммы 3 реализуются в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.10.2015 № 2145-р «О программе «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы».

В городском округе Красногорск в системе общего образования на начало 2019/2020 учебного года работают 34 муниципальных общеобразовательных учреждения с общим контингентом обучающихся – 31963 чел. В две смены работают 12 ОО/35,3% (МБОУ Архангельская СОШ – 84 чел., МБОУ «Нахабинская гимназия №4» - 170 чел., МБОУ лицей №1 п.Нахабино – 443 чел., МБОУ Нахабинская СОШ №3 – 371 чел., МБОУ Нахабинская СОШ №2 – 345 чел., МБОУ Николо-Урюпинская ООШ – 30 чел., МБОУ Опалиховская гимназия – 120 чел., МБОУ Петрово-Дальневская СОШ – 178 чел., МБОУ СОШ №10 - 222 чел., МБОУ СОШ №16 – 374 чел., МБОУ СОШ №9 – 15 чел., МБОУ Ульяновская СОШ – 112 чел.), всего во вторую смену обучаются 2464 чел., что составляет 7,7% от общего количества обучающихся.

В прошлом 2018-2019 учебном году во вторую смену обучалось 1964 чел. (6,7%) в 10 школах. При существующей инфраструктуре с учетом роста контингента обучающихся в школах городского округа Красногорск количество обучающихся во вторую смену будет увеличиваться.

Анализ текущей численности обучающихся, а также данные прогноза социально-экономического развития округа позволяют сделать расчет динамики роста численности школьников к 2024 году. Контингент школьников может увеличиться на 25% до 43000 чел.

Техническое состояние школьных зданий не соответствует современным требованиям, 29 общеобразовательных учреждений работают с превышением плановой наполняемости школ, 4 школы с износом более 70% (МБОУ лицей №1 п.Нахабино – 76%, МБОУ Ангеловская СОШ – 80%, МБОУ Петрово-Дальневская СОШ – 84%, МБОУ Николо-Урюпинская ООШ – 80 %).

В 2019 году введены в эксплуатацию и функционируют с 02.09.2019 г. МБОУ СОШ «Мозаика» - 1100 мест, дополнительное здание МБОУ НОШ №17 на 240 мест и новое здание МБОУ «Образовательный центр «Созвездие» на 240 мест.

Сложившаяся ситуация вызвана тем, что многие здания школ спроектированы и построены в середине прошлого века и даже существенно раньше и не отвечают современным требованиям, предъявляемым к таким объектам. Необходим плановый вывод зданий школ, имеющих высокий уровень износа, из эксплуатации и перевод обучающихся в новые здания.

В сложившейся ситуации в рамках муниципальной программы, «дорожных карт» муниципальных образований уже запланированы мероприятия по введению новых мест (за счет строительства новых школ, реконструкций школьных зданий, увеличения учебных площадей путем пристроек к зданиям, строительства новых зданий школ взамен изношенных).

Так, в 2020-2024 годах планируются: строительство и реконструкция зданий школ.

Таким образом, необходимость реализации основных мероприятий Подпрограммы 3 обусловлена высокой социальной значимостью решаемых задач по формированию условий для получения качественного общего образования.

**Организация строительства (реконструкции) объектов**

**дошкольного образования**

По данному основному мероприятию предусматривается предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджету городского округа Красногорск на строительство (реконструкцию) объектов дошкольного образования.

**Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования**

**за счет внебюджетных источников**

Основное мероприятие направлено на строительство (реконструкцию) объектов общего образования за счет внебюджетных источников.

**Организация строительства (реконструкции) объектов**

**дополнительного образования**

По данному основному мероприятию предусматривается предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджету городского округа Красногорск на строительство (реконструкцию) образовательных учреждений сферы культуры в целях софинансирования расходов бюджета городского округа Красногорск на осуществление мероприятий по строительству организаций дополнительного образования, осуществляющих деятельность в сфере культуры, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области.

**Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования**

**за счет внебюджетных источников**

Основное мероприятие направлено на строительство (реконструкцию) объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников.

**Федеральный проект «Современная школа»**

Федеральный проект направлен на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642, в рамках реализации соглашения, заключенного между Правительством Московской области и Министерством Просвещения Российской Федерации. Также по данному основному мероприятию предусматривается предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты общего образования на софинансирование обеспечения проектно-изыскательских работ, строительства и (или) реконструкции зданий (сооружений) для объектов общего образования и (или) строительства пристроек к школам в целях обеспечения конституционных прав граждан на общедоступное общее образование.

В 2020 году планируется строительство пристройки на 300мест МБОУ СОШ №15.

**Федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»**

Федеральный проект направлен на реализацию мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования в рамках реализации соглашения, заключенного между Правительством Московской области и Министерством Просвещения Российской Федерации.

**11.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сферы** с**оциально-экономического развития городского округа Красногорск, реализуемых в рамках Подпрограммы 3**

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы образования, реализуемые в рамках подпрограммы, основаны на необходимости развития и совершенствования системы образования в соответствии с потребностями населения городского округа Красногорск, требованиями законодательства Российской Федерации, требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, необходимостью выполнения Указов Президента Российской Федерации, устанавливающих требования к сфере образования и с целями национального проекта «Образования».

Предусматривается выполнение работ по организационно-техническому и аналитическому сопровождению подпрограммы, заключение соглашений, необходимых для реализации подпрограммы, включая организацию экспертизы заявок на участие в подпрограмме и результатов работ. Размещение заказа на выполнение работ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд.

Органы местного самоуправления городского округа Красногорск разрабатывают меры, направленные на создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, которые включают в себя в том числе следующие мероприятия по модернизации уже существующей инфраструктуры общего образования городского округа Красногорск (строительство новых зданий школ (пристроя к зданиям), проведение реконструкции, возврат в систему общего образования зданий, используемых не по назначению.

**11.4. Перечень мероприятий Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  №  п/п | Мероприятие Подпрограммы 3 | Сроки исполнения мероприя-  тия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответствен-  ный за выполнение мероприятия Подпрограм-  мы 3 | Результаты выполнения меро- приятия Подпро-  граммы 3 | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования | 2020-2024 годы | Итого: | 0,00 | 1 970 412,87 | 280 457,62 | 846 508,03 | 843 447,22 | 0,00 | 0,00 |  |  | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 1439657,06 | 238004,16 | 680402,15 | 521250,75 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 0,00 | 530 755,81 | 42 453,46 | 166 105,88 | 322 196,47 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 1.1. Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций | 2020-2024 годы | Итого: | 0,00 | 1 301 916,95 | 85 636,34 | 372 833,39 | 843 447,22 | 0,00 | 0,00 |  | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюджетных средств-  4единицы  В том числе:  2022 год – 4единицы | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 804 584,66 | 52 922,88 | 230 411,03 | 521 250,75 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 0,00 | 497 332,29 | 32 713,46 | 142 422,36 | 322 196,47 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Мероприятие 1.3. Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой | 2020-2024 годы | Итого: | 0,00 | 668495,92 | 194821,28 | 473674,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюджетных средств-  2единицы  В том числе: 2021г.-2 единицы | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 635072,4 | 185081,28 | 449991,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 0,00 | 33423,52 | 9740 | 23683,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Мероприятие 02. Строительство (реконструкция) объектов общего образования за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | 2020-2022 годы | Итого: | 0,00 | 1926000,66 | 35000,00 | 15000,00 | 792000,66 | 1084000,0 | 0,00 |  |  | |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 0,00 | 1926000,66 | 35000,00 | 15000,00 | 792000,66 | 1084000,0 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие 2.2. Строительство (реконструкция) объектов общего образования за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | 2020-2024 годы | Итого: | 0,00 | 1926000,66 | 35000,00 | 15000,00 | 792000,66 | 1084000,0 | 0,00 |  | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования – 3 единица.  В том числе:  2023г.-3  единицы | |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 0,00 | 1926000,66 | 35000,00 | 15000,00 | 792000,66 | 1084000,0 | 0,00 |
| 3 | Основное мероприятие 05. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников | 2020-2024 годы | Итого | 0,00 | 3509000,00 | 1517000,0 | 1170000,00 | 387000,00 | 310000,00 | 125000,0 |  |  | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 3509000,00 | 1517000,0 | 1170000,00 | 387000,00 | 310000,00 | 125000,0 |
| 3.1 | Мероприятие 5.1. Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников | 2020-2024 годы | Итого | 0,00 | 3509000,00 | 1517000,0 | 1170000,00 | 387000,00 | 310000,00 | 125000,0 |  | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования, -15единиц.  В том числе: 2020г.-3ед.,  2021г.-7ед.,  2022г.-2ед.,  2023г.-2ед.,  2024г.-1ед. | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 3509000,00 | 1517000,0 | 1170000,00 | 387000,00 | 310000,00 | 125000,0 |
| 4 | Основное мероприятие 06. Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования за счет внебюджетных источников | 2020-2024 годы | Итого: | 0,00 | 7225500,00 | 1220000,00 | 1600000,00 | 1824000,00 | 1751500,0 | 830000,0 |  |  | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 7225500,00 | 1220000,00 | 1600000,00 | 1824000,00 | 1751500,0 | 830000,0 |
| 4.1 | Мероприятие 6.1. Строительство (реконструкция) объектов общего образования за счет внебюджетных источников | 2020-2024 годы | Итого: | 0,00 | 7225500,00 | 1220000,00 | 1600000,00 | 1824000,00 | 1751500,0 | 830000,0 |  | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования -7единиц.  В том числе:  2021г.-2ед.,  2022г.-1ед.,  2023г.-2ед.,  2024г.-2еденицы | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 7225500,00 | 1220000,00 | 1600000,00 | 1824000,00 | 1751500,0 | 830000,0 | 6 | Основное мероприятие Е1. Федеральный проект «Современная школа» | 2020-202.. годы | Итого | 522298,68 | 2249353,63 | 839066,44 | 1260518,53 | 115117,87 | 0,00 | 0,000 |  |  |
| 5 | Основное мероприятие Е1. Федеральный проект «Современная школа» | 2020-2024 годы | Итого | 548228,01 | 3273997,99 | 1139735,42 | 2 019 144,70 | 115117,87 | 0,00 | 0,00 |  |  | |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 509348,07 | 1515816,24 | 819467,75 | 1136857,27 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 517146,1 | 2026836,14 | 398502,87 | 1 528 333,27 | 100000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск | 12950,61 | 733537,39 | 351868,66 | 458864,21 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 31081,91 | 1247161,85 | 741232,55 | 490 811,43 | 15117,87 | 0,00 | 0,00 | 6 | Мероприятие Е1.2. Капитальные вложения в объекты общего образования | 2020-2024 годы | Итого | 512551,14 | 2233171,84 | 1043914,19 | 1170788,65 | 0,00 | 0,00 | 18469,0 |  | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования - … единица.  В том числе: |
| 65.1 | Мероприятие Е1.2. Капитальные вложения в объекты общего образования | 2020-2024 годы | Итого | 538480,47 | 2751010,94 | 1014681,2 | 1 621 211,87 | 115117,87 | 0,00 | 0,00 |  | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования – 3 единицы.  В том числе  2021г.-2ед.,  2022г.-1ед. | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 509348,07 | 1670788,24 | 360800,87 | 1 209 987,37 | 100000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 29132,4 | 105424 9,6 | 646151,57 | 393 190,16 | 15117,87 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Мероприятие Е1.3. Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения | 2020-2024 годы | Итого | 21166,54 | 522987,15 | 125054,22 | 397932,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования -1 единица.  В том числе:  2022**г. –** 1единица | |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 501550,04 | 1551284,12 | 724304,75 | 818511,37 | 0,00 | 0,00 | 8 468,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 7798,03 | 356047,9 | 37702,00 | 318345,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорска | 11001,1 | 717355,72 | 328077,44 | 379277,28 | 0,00 | 0,00 | 10001,00 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорска | 13368,51 | 166939,15 | 87352,22 | 79586,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 7798,03 | 419 201,70 | 95 163,00 | 318 345,90 | 0,00 | 0,00 | 5 692,80 |  |  |
| 5.3 | Мероприятие Е1.4. Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях синхронизации с жилой застройкой | 2020-2024 годы | Итого | 0,00 | 515276,1 | 154582,76 | 360693,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования -1 единица.  В том числе:  1единицы, 2022 **год –** 1единица | |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 501550,04 | 1551284,12 | 724304,75 | 818511,37 | 0,00 | 0,00 | 8 468,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 489513,00 | 146854,00 | 342659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорска | 11001,1 | 717355,72 | 328077,44 | 379277,28 | 0,00 | 0,00 | 10001,00 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорска | 0,00 | 25763,1 | 7728,76 | 18034,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 7798,03 | 419 201,70 | 95 163,00 | 318 345,90 | 0,00 | 0,00 | 5 692,80 |  |  |
| 6 | Основное мероприятие Р2. Федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» | 2020-2024 годы | Итого: | 125949,945 | 104472,547 | 104472,547 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |  | |
| Средства бюджета Московской области | 40412,883 | 33651,557 | 33651,557 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства федерального бюджета | 47441,210 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства бюджета городского округа Красногорска | 38095,852 | 70820,99 | 70820,99 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.1 | Мероприятие Р 2.1.  Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 2020-2024 годы | Итого: | 125949,945 | 104472,547 | 104472,547 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования -  1единица-2020год. | |
| Средства бюджета Московской области | 40412,883 | 33651,557 | 33651,557 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства федерального бюджета | 47441,210 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства бюджета городского округа Красногорска | 38095,852 | 70820,99 | 70820,99 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Итого по Подпрограмме 3 | | Итого | 715396,535 | 18009384,07 | 4 296665,59 | 5 650 652,73 | 3 961 565,75 | 3 145 500,0 | 955 000,0 |
| Средства бюджета Московской области | 557558,983 | 3500144,757 | 670158,587 | 2208735,42 | 621250,75 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 47441,210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 110396,342 | 3 774739 ,31 | 889507,00 | 671 917,31 | 1 129 315,00 | 1084000,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 10734500,00 | 2737000,00 | 2770000,00 | 2211000,0 | 2061500,00 | 955000,00 |  | |

**11.5. Адресные перечни объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено Подпрограммой 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

**11.5.1. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 1.1 «Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций» Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципального образования/адрес объекта (Наименование объекта) 1 | Годы строительства/ реконструкции/ капитального ремонта (ремонта) | Проектная мощность (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта  (тыс.руб.) | Профинанси-ровано на 01.01.2020  (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области  (тыс. руб.) 2 | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Городской округ Красногорск | 2020-2024 | 960 | 1301916,95 | 0,00 | Итого: | 1 301 916,95 | 85 636,34 | 372 833,39 | 843 447,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 804 584,66 | 52 922,88 | 230 411,03 | 521 250,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 497 332,29 | 32 713,46 | 142 422,36 | 322 196,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Детский сад на 320 мест по адресу: Московская область,  г.о. Красногорск,  р.п. Нахабино  (ПИР и строительство) | 2020-2024 | 320 | 426036,45 | 0,00 | Итого: | 426 036,45 | 28 025,06 | 122 466,97 | 275 544,42 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 263 290,53 | 17 319,49 | 75 684,56 | 170 286,48 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 162 745,92 | 10 705,57 | 46 782,41 | 105 257,94 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2 | Детский сад на 280 мест по адресу: Московская область, г.о. Красногорск,  д. Путилково  (ПИР и строительство) | 2020-2024 | 280 | 374942,08 | 0,00 | Итого: | 374 942,08 | 24 662,34 | 107 175,48 | 243 104,26 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 231 714,21 | 15 241,33 | 66 234,45 | 150 238,43 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 143 227,87 | 9 421,01 | 40 941,03 | 92 865,83 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3 | Детский сад на 180 мест по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, п. Архангельское(ПИР и строительство) | 2020-2024 | 180 | 250469,21 | 0,00 | Итого: | 250 469,21 | 16 474,97 | 71 595,47 | 162 398,77 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 154 789,96 | 10 181,53 | 44 246,01 | 100 362,42 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа  Красногорск | 95 679,25 | 6 293,44 | 27 349,46 | 62 036,35 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4 | Детский сад на 180 мест по адресу: Московская область,  г.о. Красногорск, п. Новый (ПИР и строительство) | 2020-2024 | 180 | 250469,21 | 0,00 | Итого: | 250 469,21 | 16 473,97 | 71 595,47 | 162 399,77 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 154 789,96 | 10 180,53 | 44 246,01 | 100 363,42 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 95 679,25 | 6 293,44 | 27 349,46 | 62 036,35 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество объектов в 2022 году | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **11.5.2. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 1.3 «Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой» Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | №  п/п | Наименование муниципального образования/адрес объекта (Наименование объекта) 1 | Годы строительства/ реконструкции/ капитального ремонта (ремонта) | | Проект-ная мощ-ность (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта  (тыс. руб.) | | Профинанси-ровано на 01.01.2020  (тыс. руб.) 1 | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области  (тыс. руб.) 2 | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) | | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 1.1 | Дошкольное образовательное учреждение на 320 мест по адресу: Московская область, г.о.Красногорск, д.Глухово (ПИР и строительство) | 2020-2021 | | 320 | 426036,45 | | 0,00 | Итого: | 388350,835 | 108684,00 | 279666,835 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 368933,493 | 103250,00 | 265683,493 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | 0,00 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 19417,342 | 5434,00 | 13983,342 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | 1.2 | Дошкольное образовательное учреждение на 235 мест по адресу: Московская область,  г.о. Красногорск, ЖК «Мортонград Путилково» (ПИР и строительство) | 2020-2021 | | 235 | 295545,937 | | 0,00 | Итого: | 280144,833 | 86137,28 | 194007,805 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 266138,655 | 81831,28 | 184307,627 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | 0,00 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 14006,178 | 4306,00 | 9700,178 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |  | Всего по мероприятию | | | | | |  | Всего: | 668495,92 | 194821,28 | 473674,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | , | |  | Средства бюджета Московской области | 635072,4 | 185081,28 | 449991,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |  | Средства бюджета городского округа Красногорск | 33423,52 | 9740,00 | 23683,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |  | Количество объектов,  в том числе: | | 2 | 555 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | 2021 год | | 2 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Данные подлежат уточнению по итогам 2019 финансового года в соответствии с отчетностью. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**11.5.3. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 2.2 «Строительство (реконструкция) объектов общего образования за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области» Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования /  адрес объекта (Наименование объекта) 1 | Годы строительства реконструкции / капитального ремонта (ремонта) | Проектная мощность (кв. метров, погонных метров, мест, койко-мест и т.д.) | Предельная стоимость объекта (тыс. рублей) | Профинансировано на 01.01.2020 (тыс. рублей) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области (тыс. рублей) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1. | Пристройка к МБОУ Архангельская СОШ им.А.Н.Косыгина на 400 мест по адресу: Московская обл, г.о.Красногорск, п.Архангельское (ПИР и строительство) | 2019-2024  годы | 400 | 500000,00 | 0,00 | Итого: | 500000,00 | 15000,00 | 00,00 | 185000,00 | 300000,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 500000,00 | 15000,00 | 00,00 | 185000,00 | 300000,00 | 0,00 |  |
| 1.2 | Общеобразовательная школа на 825 мест по адресу: Московская область, г.о.Красногорск,р.п.Нахабино, ул.11Саперов,д.6 (ПИР и строительство) | 2019-2024  годы | 825 | 900000,00 | 0,00 | Итого: | 900000,00 | 20000,00 | 00,00 | 407000,00 | 473000,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 900000,00 | 20000,00 | 00,00 | 407000,00 | 473000,00 | 0,00 |  |
| 1.3 | Пристройка  на 300 мест к МБОУ Ульяновская СОШ по адресу: Московская область,  г.о.Красногорск, д.Путилково (ПИР и строительство) | 2021-2022 годы | 300 | 526000,00 | 0,00 | Итого: | 526 000,00 | 0,00 | 15000,00 | 200000,66 | 311000,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 526 000,00 | 0,00 | 15000,00 | 200000,66 | 311000,00 | 0,00 |  |
|  | Всего по мероприятию | | | |  | Всего | 1926000,00 | 35000,00 | 15000,00 | 792000,66 | 1084000,0 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 1926000,00 | 35000,00 | 15000,00 | 792000,66 | 1084000,0 | 0,00 |  |
|  | Количество объектов, в том числе: | | 3 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023год | | 3 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 Наименования объектов указаны в соответствии с контрактами на подготовку проектной документации и (или) с положительными заключениями ГАУ Московской области «Мособлгосэкспертиза» по результатам государственной экспертизы проектной документации.

**11.5.4. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием Е1.2 «Капитальные вложения в объекты общего образования» Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципального образования/адрес объекта  (наименование объекта) 1) | Годы строительства/реконструкции/ капитального ремонта (ремонта) | Проектная мощность  (кв. метров, погонных метров, мест, койко-мест и т.д.) | Предельная стоимость объекта  (тыс. руб.) | Профинанси-ровано на 01.01.2020(тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию  (тыс. руб.) |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.1 | Школа на 550 мест по адресу: Московская область, р.п. Нахабино, ул. Молодежная, д. 1 (ПИР и строительство) | 2017-2021 годы | 550 | 725 536,69 | 16771,00 | Итого: | 718555,69 | 325345,44 | 393 210,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8 468,00 | Средства бюджета Московской области | 416471,02 | 101974,87 | 314 496,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8303,00 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 302084,67 | 223370,57 | 78 714,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | В том числе: оплата за подключение к инженерным сетям |  |  |  | 6186,00 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 3604,00 | 3604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2 | Общеобразовательная школа на 825 мест учащихся по адресу: Московская область, Красногорский район, вблизи г.Красногорск 3) | 2018-2022 годы | 825 | 782 995,68 | 501966,14 | Итого: | 282275,75 | 77428,00 | 89729,88 | 115117,87 | 0,00 | 0,00 |  |
| 494,82,04 | Средства бюджета Московской области | 175817,0 | 0,00 | 75817,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8884,10 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 106458,75 | 77428,00 | 13912,88 | 15117,87 | 0,00 | 0,00 |  |
| В том числе: оплата за подключение к инженерным сетям |  |  |  | 7884,00 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 17428,00 | 17428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3 | Школа на 1100 мест по адресу: Московская область, г.Красногорск, Павшинская пойма (ПИР и строительство) | 2019-2021 годы | 1100 | 1 234 903,40 | 0,00 | Итого: | 1234903,4 | 457 325,00 | **777 578,40** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 588987,22 | 111972,00 | 477 015,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 645706,18 | 345353,00 | 300 563,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Всего по мероприятию | 2017-2022 годы | 2475 | 3139182,77 | 518767,14 | Итого: | 2235734,84 | 860098,44 | 1 260 518,53 | 115117,87 | 0,00 | 0,00 |  |
| 501 550,04 | Средства бюджета Московской области | 1181275,24 | 213946,87 | 867 328,37 | 100000 | 0,00 | 0,00 |  |
| 17187,1 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 1054249,6 | 646151,57 | 393 190,16 | 15117,87 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество объектов, в том числе: | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 год | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 год | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| )  Наименования объектов указаны в соответствии с контрактами на подготовку проектной документации и (или) с положительными заключениями ГАУ Московской области «Мособлгосэкспертиза» по результатам государственной экспертизы проектной документации. | | | | | | | | | | | | | |

**11.5.5. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием Е1.3 «Капитальные вложения в объекты общего образования» Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципального образования/адрес объекта (наименование объекта) 1 | Годы строительства/ реконструкции/ капитального ремонта (ремонта) | Проектная мощность (кв. метров, погонных метров, мест, койко-мест и т.д.) | Предельная стоимость объекта ( тыс. руб.) | Профинанси-ровано на 01.01.2020 (тыс. руб.) | Источники финансового обеспечения | Итого | Финансирование (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода объекта в эксплуатацию  (тыс. руб.) |
| 2020 год | 2021 год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Пристройка на 300 мест к МБОУ СОШ № 15 по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, г.Красногорск, ул. Успенская, д. 20 (ПИР и строительство) | 2017-2021  годы | 300 | 523017,05 | 21166,54 | Итого: | 522987,15 | 125054,22 | 397932,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 7798,03 | Средства бюджета Московской области | 356047,9 | 37702,00 | 318345,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 13368,51 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 166939,15 | 87352,22 | 79586,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| В том числе: оплата за подключение к инженерным сетям |  |  |  | 11419,00 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 6100,00 | 6100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. | Всего по мероприятию | 2017-2021  годы | 300 | 523017,05 | 21166,54 | Итого: | 522987,15 | 125054,22 | 397932,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7798,03 | Средства бюджета Московской области | 356047,9 | 37702,00 | 318345,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 13368,51 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 166939,15 | 87352,22 | 79586,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество объектов в 2021 году | 1 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Наименования объектов указаны в соответствии с контрактами на подготовку проектной документации и (или) с положительными заключениями ГАУ Московской области «Мособлгосэкспертиза» по результатам государственной экспертизы проектной документации.». | | | | | | | | | | | | |  |

**11.5.6. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием**

**мероприятием 5.1. Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципального образования/адрес объекта (наименование объекта) 1 | | Годы строительства/ реконструкции/ капитального ремонта (ремонта) | Проектная мощность (кв. метров, погонных метров, мест, койко-мест и т.д.) | Предельная стоимость объекта ( тыс. руб.) | Профинанси-ровано на 01.01.2019  (тыс. руб.) | Источники финансового обеспечения | Итого | Финансирование (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода объекта в эксплуатацию  (тыс. руб.) |
| 2020 год | 2021 год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Дошкольная образовательная организация на 224 места по адресу. г.о. Красногорск, коммунальная зона Красногорск-Митино, | | 2019-2020гг. | 224 | 224000,00 | 0,00 | Внебюджетный источник | 224000,00 | 112000,00 | 112000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Дошкольная образовательная организация на 250 мест по адресу: Красногорск, мкр. Опалиха, ЖК «Серебрица» | | 2019-2021 гг | 250 | 250000,00 | 0,00 | Внебюджетный источник | 290000,00 | 200000,00 | 90000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Дошкольное образовательное учреждение на 120 мест по адресу: г.о.Красногорск, с.Ангелово | | 2019-2020 годы | 120 | 130000,00 | 0,00 | Внебюджетный источник | 130000,00 | 60000,00 | 70000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | Дошкольное обра-зовательное учре-ждение на 200 мест ,г.о.Красногорск, пос.Отрадное, | | 2020-2023 годы | 200 | 240000,00 | 0,00 | Внебюджетный источник | 240 000,00 | 60000,00 | 60 000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 0,00 |  |
| 5 | Дошкольное образовательное учреждение на 154 места г.о. Красногорск, с. Ангелово , ЖК "Ангелово-Резиденц" | | 2022-2022 годы. | 154 | 154000,00 | 0,00 | Внебюджетный источник | 154000,00 | 0,00 | 77000,00 | 77000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест по адресу: ,г.о. Красногорск, ЖК «Большое Путилково» | | 2020-2021 годы | 250 | 250 000,00 | 180 000,00 | Внебюджетный источник | 250 000,00 | 125 000,00 | 125000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест, г.о. Красногорск, ЖК «Большое Путилково» | | 2021-2022 годы | 250 | 250 000,00 | 0,00 | Внебюджетный источник | 250 000,00 | 0,00 | 125000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8 | Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест по адресу: ,г.о. Красногорск, ЖК «Большое Путилково» | | 2022-2023 годы | 250 | 250 000,00 | 180 000,00 | Внебюджетный источник | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 125000,00 | 0,00 |  |
| 9 | Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест по адресу: ,г.о. Красногорск, ЖК «Большое Путилково» | | 2023-2024 годы | 250 | 250 000,00 | 180 000,00 | Внебюджетный источник | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125000,00 | 125 000,00 |  |
| 10 | Дошкольное образовательное учреждение на 320 мест, г.о. Красногорск, вблизи р.п. Нахабино ЖК "Красногорский» | | 2019-2020 годы | 320 | 320 000,00 | 0,00 | Внебюджетный источник | 320 000,00 | 320000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 | Дошкольное образовательное учреждениена 235 мест по адресу: г.о. Красногорск, ЖК «Мортонград Путилково» | | 2020-2021 годы | 235 | 235000,00 | 0,00- | Внебюджетный источник | 235 000,00 | 0,00 | 235000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 12 | Дошкольное образовательное учреждение на 300 мест по адресу: г.о.Краногорск, пос.Ильинское-Усово корп.52 ЖК "Ильинские луга" | | 2019-2020 годы | 300 | 300 000,00 | 0,00 | Внебюджетный источник | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 13 | Дошкольное образовательное учреждение на 340 мест г.о.Красногорск, пос.Ильинское-Усово | | 2021-2022 годы | 340 | 340000,00 | 00,00 | Внебюджетный источник | 340000,00 | 340000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 14 | Встроенно-пристроенное детское дошкольное учреждение на 80мест г.о.Красногорск, мкр.5 в границах ул.Жуковского и ул.Железнодорожная | | 2021год | 80 | 80000,00 | 0,00 | Внебюджетный | 80000,00 | 0,00 | 80000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 15 | Дошкольное образовательное учреждение на 196 мест по адресу: г.о.Красногорск, р.п.Нахабино ЖК "Малина" | | 2021 | 196 | 196000,00 | 0,00 | Внебюджетный источник | 196000,00 | 0,00 | 196 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 16 | Всего по мероприятию | | | | | | Всего: | 3509000 | 1517000 | 1170000 | 387000 | 310000 | 125000 |  |  |  | 0,00 |
| Внебюджетный источник | 3509000 | 1517000 | 1170000 | 387000 | 310000 | 125000 |  |  |  | 0,00 |
|  | Количество объектов,  в том числе: | 15 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020 год | 1 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 год | 7 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 год | 2 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023год | 2 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024год | 1 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**11.5.7. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 6.1. Строительство (реконструкция) объектов общего образования за счет внебюджетных источников Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципального образования/адрес объекта (наименование объекта) 1 | Годы строительства/ реконструкции/ капитального ремонта (ремонта) | Проектная мощность (кв. метров, погонных метров, мест, койко-мест и т.д.) | Предельная стоимость объекта ( тыс. руб.) | | Профинанси-ровано на 01.01.2019  (тыс. руб.) | | Источники финансового обеспечения | Итого | Финансирование (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода объекта в эксплуатацию  (тыс. руб.) |
| 2020 год | 2021 год | 2022  год | 2023  год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Общеобразовательная школа на 900 мест по адресу: г.о.Красногорск, вблизи р.п. Нахабино , ЖК "Красногорский | 2019-2022 годы | 900 | 900000,00 | | 300000,00 | | Внебюджетный источник | 900000,00 | 300000,00 | 600000,00 | 00,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Общеобразовательная организация на 825 мест по адресу: г.о.Красногорск, мкр. Опалиха ,  ЖК Серебрица | 2019-2021 гг | 825 | 750000,00 | | 0,00 | | Внебюджетный источник | 750000,00 | 500000,00 | 250000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Общеобразовательная школа на 1150 мест по адресу: г.о.Красногорск , д,Глухово | 2023г. | 1150 | 1150000,00 | | 0,00 | | Внебюджетный источник | 937500,00 | 0,00 | 0,00 | 300000,00 | 637500,00 | 0,00 |  |
| 4 | Общеобразовательное учреждение на 1500 мест по адресу: г.о.Красногорск, пос.Ильинское-Усово ЖК "Ильинские луга" | 2019-2024 годы | 1500 | 1500000,00 | | 0,00 | | Внебюджетный источник | 1500000,00 | 0,00 | 0,00 | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 |  |
| 5 | Общеобразовательная школа на 1250 мест по адресу: г.о. Красногорск, д.Путилково | 2020-2022 годы | 1250 | 1250000,00 | | 0,00 | | Внебюджетный источник | 1250000,00 | 420000,00 | 420000,00 | 410000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | Общеобразовательная школа на 568 мест по адресу: г.о. Красногорск, с. Ангелово ЖК "Ангелово-Резиденц» | 2023г. | 568 | 568 000,00 | | 0,00 | | Внебюджетный источник | 568000,00 | 0,00 | 0,00 | 284000,00 | 284000,00 | 0,00 |  |
| 7 | Общеобразовательная школа на 1100 мест по адресу: Московская область,г.о.Красно-горск , пос.Отрадное | 2021-2024 годы | 1100 | 1320000,00 | | 0,00 | | Внебюджетный источник | 1320000,00 | 0,00 | 330000,00 | 330000,00 | 330000,00 | 330000,00 |  |
|  | Всего по мероприятию | | | | | | | Всего: | 7225500 | 1220000 | 1600000 | 1824000 | 1751500 | 830000 |  |
| Внебюджетный источник | 7225500 | 1220000 | 1600000 | 1824000 | 1751500 | 830000 |  |
|  | Количество объектов,  в том числе: | 7 | 7293 | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 год | 2 |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 год | 1 |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 год | 2 |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 год | 2 |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**11.5.8. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием Е1.4 «Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях синхронизации с жилой застройкой» Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципального образования/адрес объекта  (наименование объекта) 1) | Годы строительства/реконструкции/ капитального ремонта (ремонта) | Проектная мощность  (кв. метров, погонных метров, мест, койко-мест и т.д.) | Предельная стоимость объекта  (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2020(тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию  (тыс. руб.) |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.1 | Блок начальных классов на 300 мест учащихся по адресу: Московская область, г.о.Красногорск ЖК «Митино-Парк» (проектирование и строительство) | 2020-2021 годы | 300 | 515276,1 | 0,00 | Итого: | 515276,1 | 154582,76 | 360693,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 489513,00 | 146854,00 | 342659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 25763,1 | 7728,76 | 18034,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | Всего по мероприятию | 2017-2022 годы | 2775 | 3139182,77 | 0,00 | Итого: | 515276,1 | 154582,76 | 360693,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 489513,00 | 146854,00 | 342659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 25763,1 | 7728,76 | 18034,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество объектов, в том числе: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 год | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименования объектов указаны в соответствии с контрактами на подготовку проектной документации и (или) с положительными заключениями ГАУ Московской области «Мособлгосэкспертиза» по результатам государственной экспертизы проектной документации. | | | | | | | | | | | | | |

**11.5.9. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием Р2.1 «Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования» Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципального образования/адрес объекта (наименование объекта)1 | | Годы строитель-ства/ реконструкции/ капитального ремонта (ремонта) | | Проект-ная мощ-ность (кв. метров, погонных метров, мест и т.д.) | Предель-ная стои-мость объекта (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2019  (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |
| 1 | Дошкольное образовательное учреждение на 125 мест по адресу: Московская область,  г.о.Красногорск, мкр. Опалиха,  ул. Горького, д. 4  (ПИР и строительство) | | 2018-2020 | | 125 | 196611,08 | 125949,945 | Итого: | 104472,547 | 104472,547 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 40412,883 | Средства бюджета Московской области | 33651,557 | 33651,557 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 47441,21 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 38095,852 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 70820,99 | 70820,99 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | в том числе: оплата за технологическое присоединение к инженерным сетям | |  | |  |  | 23609,532 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 10201,883 | 10201,883 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 2 | Всего по мероприятию | | 2018-2020 | | 125 | 196611,08 | 125949,945 | Итого: | 104472,547 | 104472,547 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 40412,883 | Средства бюджета Московской области | 33651,557 | 33651,557 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 47441,21 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 38095,852 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 70820,99 | 70820,99 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | Количество объектов, в том числе: | | 1 | | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020 год | | 1 | | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | 1 Наименования объектов указаны в соответствии с контрактами на подготовку проектной документации и (или) с положительными заключениями ГАУ Московской области «Мособлгосэкспертиза» по результатам государственной экспертизы проектной документации. 2объем средств округляется до двух знаков после запятой». | | | | | | | | | | | |